UPDATE MENSUEL INVESTISSEURS

[Votre société]  ·  avril 2026  ·  par [Nom du fondateur]  ·  confidentiel, investisseurs actuels

Exemple à titre de référence. Remplacez chiffres, noms et bullets par vos données, puis supprimez cette ligne avant d’envoyer.

●  L’ESSENTIEL

Franchi 99,4% de fidélité de porte 2-qubit sur le chip v3, signé notre second POC payé (180 k$, 6 mois) avec une banque européenne top-3, et EIC Accelerator passé à l’étape 3. Tape-out du chip v4 prévu avant le prochain update.

●  KPIs  /  vs mois dernier

| MÉTRIQUE | CE MOIS | DERNIER | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie | 3,4 M$ | 3,6 M$ | −240 k$ |
| Runway (mois, burn actuel) | 19 | 20 | −1 |
| Effectif (ETP) | 11 | 10 | +1 |
| Meilleure fidélité de porte 2-qubit (ou photonic loss / SPAM équiv) | 99,42% | 99,31% | +0,11 |
| Quantum Volume / CLOPS / suite équivalente | 128 QV | 64 QV | +1 doublement |
| Pilotes payés / POCs (actifs) | 2 | 1 | +1 |
| Valeur pipeline (term sheets signés) | 480 k$ | 300 k$ | +180 k$ |
| Non-dilutif engagé YTD | 2,1 M$ | 2,1 M$ | stable |

●  VICTOIRES

- Chip v3 atteint 99,42% de fidélité 2-qubit (RB), premier jalon interne sous le plancher d’erreur de 0,6% sur lequel on s’était engagé au seed.

- POC payé #2 closed avec [Banque X], 180 k$, livrable 6 mois : benchmark d’optimisation de portefeuille sur une slice 12-qubit. Métriques de succès actées par écrit.

- EIC Accelerator passé à l’étape 3, décision attendue en juillet. Non-dilutif engagé YTD désormais à 2,1 M$.

●  DIFFICULTÉS  /  RISQUES

- Délai BlueFors sur le second cryostat repoussé de Q4 à Q1 année prochaine, ce qui décale notre jalon two-system d’un trimestre. Mitigation : unité de backup verrouillée chez [Fournisseur Y] (livraison confirmée Q4).

- Senior fab engineer parti chez [Concurrent]. Recherche de remplaçant active, deux finalistes d’Imec, offre prévue sous 4 semaines.

●  DEMANDES  /  précises, nommées

- Intro chaude à l’équipe commerciale de Pasqal pour un pilote de co-marketing sur le benchmarking neutral-atom vs superconducteur.

- Call de référence avec l’un de vos fondateurs déployés sur AWS Braket. On évalue Braket vs Azure Quantum pour notre API customer-facing ; 30 minutes suffisent.

- Recrutement : senior cryo-electronics engineer. Intros bienvenues à des candidats qui quittent Zurich Instruments, QBlox ou Quantum Machines.

●  MOIS PROCHAIN  /  ce qui débloque le tour suivant

- Tape-out du chip v4 : cible 16 qubits physiques, erreur 2-qubit sous 0,4%.

- Signer POC #3 avec [Pharma Co], 250 k$, target de closing Q3.

- Pitch panel EIC étape 3 (mi-mois). Win = ~2,5 M€ non-dilutif, débloque 6 mois de runway additionnel.