●  FINANCE FOR QUANTUM	update mensuel investisseurs quantum  /  v1
UPDATE MENSUEL INVESTISSEURS
[Votre société]  ·  avril 2026  ·  par [Nom du fondateur]  ·  confidentiel, investisseurs actuels
Exemple à titre de référence. Remplacez chiffres, noms et bullets par vos données, puis supprimez cette ligne avant d’envoyer.
●  L’ESSENTIEL
Franchi 99,4% de fidélité de porte 2-qubit sur le chip v3, signé notre second POC payé (180 k$, 6 mois) avec une banque européenne top-3, et EIC Accelerator passé à l’étape 3. Tape-out du chip v4 prévu avant le prochain update.
●  KPIs  /  vs mois dernier
	MÉTRIQUE
	CE MOIS
	DERNIER
	Δ

	Trésorerie
	3,4 M$
	3,6 M$
	−240 k$

	Runway (mois, burn actuel)
	19
	20
	−1

	Effectif (ETP)
	11
	10
	+1

	Meilleure fidélité de porte 2-qubit (ou photonic loss / SPAM équiv)
	99,42%
	99,31%
	+0,11

	Quantum Volume / CLOPS / suite équivalente
	128 QV
	64 QV
	+1 doublement

	Pilotes payés / POCs (actifs)
	2
	1
	+1

	Valeur pipeline (term sheets signés)
	480 k$
	300 k$
	+180 k$

	Non-dilutif engagé YTD
	2,1 M$
	2,1 M$
	stable



●  VICTOIRES
1. Chip v3 atteint 99,42% de fidélité 2-qubit (RB), premier jalon interne sous le plancher d’erreur de 0,6% sur lequel on s’était engagé au seed.
1. POC payé #2 closed avec [Banque X], 180 k$, livrable 6 mois : benchmark d’optimisation de portefeuille sur une slice 12-qubit. Métriques de succès actées par écrit.
1. EIC Accelerator passé à l’étape 3, décision attendue en juillet. Non-dilutif engagé YTD désormais à 2,1 M$.
●  DIFFICULTÉS  /  RISQUES
1. Délai BlueFors sur le second cryostat repoussé de Q4 à Q1 année prochaine, ce qui décale notre jalon two-system d’un trimestre. Mitigation : unité de backup verrouillée chez [Fournisseur Y] (livraison confirmée Q4).
1. Senior fab engineer parti chez [Concurrent]. Recherche de remplaçant active, deux finalistes d’Imec, offre prévue sous 4 semaines.
●  DEMANDES  /  précises, nommées
1. Intro chaude à l’équipe commerciale de Pasqal pour un pilote de co-marketing sur le benchmarking neutral-atom vs superconducteur.
1. Call de référence avec l’un de vos fondateurs déployés sur AWS Braket. On évalue Braket vs Azure Quantum pour notre API customer-facing ; 30 minutes suffisent.
1. Recrutement : senior cryo-electronics engineer. Intros bienvenues à des candidats qui quittent Zurich Instruments, QBlox ou Quantum Machines.
●  MOIS PROCHAIN  /  ce qui débloque le tour suivant
1. Tape-out du chip v4 : cible 16 qubits physiques, erreur 2-qubit sous 0,4%.
1. Signer POC #3 avec [Pharma Co], 250 k$, target de closing Q3.
1. Pitch panel EIC étape 3 (mi-mois). Win = ~2,5 M€ non-dilutif, débloque 6 mois de runway additionnel.
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